گزارش عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستان در سه ماهه نخست سال 1404

الف ) حوزه برنامه ریزی

| ردیف | عنوان |
| --- | --- |
| انعقاد قرار داد و بهره برداری |  |
| 1 | انعقاد 6 فقره قرارداد واگذاری حق بهره برداری از زمین با مساحت 23800متر مربع در شهرک ها و نواحی صنعتی استان |
| 2 | بهره برداری از 24واحد صنعتی با اشتغال 291 نفر و سرمایه گذاری 3092میلیارد ریال |
| پایش و بهبود |  |
| 3 | در سه ماهه نخست سال جاری با توجه به شعار سال " سرمایه گذاری برای تولید" برای تسریع در روند افزایش تولید، تعداد 5 جلسه کمیته پایش طرح برگزار شد. در این جلسات تعیین تکلیف 49 فقره قرارداد مورد بررسی اعضای حاضر در کمیته پایش قرار گرفت. |

ب) حوزه فنی

| ردیف | عنوان |
| --- | --- |
| منابع |  |
| 1 | هزینه کرد از محل اعتبارات داخلی و استانی به میزان 300 میلیارد ریال جهت زیرساخت های شهرک ها و نواحی صنعتی استان |
|  | مطالعات ایجاد و توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی |
| 2 | اخذ مصوبه ناحیه صنعتی لاشار از سوی کمیته های مربوطه و شورای برنامه ریزی استان و همچنین اخذ تاییدیه از سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شروع فرآیند اخذ زمین از امور اراضی طبق کمیسیون ماده 21 |
| 3 | شروع واگذاری زمین به متقاضیان انرژی های خورشیدی در شهرک صنعتی زاهدان به مساحت 60 هکتار جهت 30 مگاوات برق |
| 4 | اخذ مصوبه توسعه ناحیه صنعتی نوک آباد از کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامه ریزی استان و شروع فرآیند اخذ زمین از امور اراضی |
|  | ایجاد ، توسعه و تکمیل زیر ساخت |
| 5 | ایجاد فاز عملیاتی به میزان 10 هکتاردر شهرک ها و نواحی صنعتی استان. |
| 6 | تکمیل پروژه های زیرساختی ناحیه صنعتی قصرقند شامل شبکه برق فشار متوسط و زیرسازی در فاز عملیاتی جهت آغاز بهره برداری |
| 7 | تست شبکه های توزیع گاز در شهرک های صنعتی محمدآباد ، رامشار و خاش (ایستگاه های گاز مربوطه توسط شرکت گاز در حال تکمیل می باشد ) |
| 8 | اجرای خط انتقال آب شهرک صنعتی ایرانشهر |
| 9 | اجرای شبکه آب زون خورشیدی شهرک صنعتی خاش |
| 10 | احداث کانال بتنی آب در شهرک صنعتی کنارک جهت هدایت سیلاب |
| 11 | احداث آشیانه آتش نشانی دو دهانه شهرک صنعتی ایرانشهر از محل اعتبارات استانی |
| 12 | اصلاح شبکه های برق فشار ضعیف در شهرک ها و نواحی صنعتی سرباز ، ادیمی ، محمدآباد در راستای پدافند غیرعامل |
| 13 | پیش بینی فاز دوم جهت انرژی خورشیدی در شهرک صنعتی خاش به مساحت 20 هکتار |
|  | ایجاد مجتمع های کارگاهی |
| 14 | تکمیل مجتمع کارگاهی فاز دو شهرک صنعتی محمد آباد از لحاظ تاسیسات آب و برق |
| 15 | تکمیل مجتمع کارگاهی شهرک صنعتی کارگاهی زاهدان از لحاظ تاسیسات آب و برق |
| 16 | تهیه اسناد ارزیابی کیفی مجتمع کارگاهی شهرک صنعتی زاهدان و آماده نمودن لیست کوتاه از میان شرکت کنندگان جهت برگزاری مناقصه |
|  | اخذ اسناد ثبتی اراضی شهرک ها و نواحی |
| 17 | انجام مراحل پایانی اخذ سند ثبتی ناحیه صنعتی قصرقند به مساحت 20 هکتار |
|  | صدور مجوز احداث ساختمان |
| 18 | صدور تعداد 10 فقره پروانه مجوز ساختمان و 12 فقره پروانه پایان کار ساختمانی برای واحد های صنعتی ، تولیدی و خدماتی |
|  | ایمنی ، بهداشت و انرژی |
| 19 | انجام آزمایشات سه ماهه از تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی |
| 20 | صدور اخطاریه لزوم رعابت موارد ایمنی به 70 واحد تولیدی |
| 21 | صدور اخطاریه رعایت موارد ایمنی در خصوص گاز آمونیاک به 39 واحد سرد خانه صنعتی |
| 22 | انجام چک لیست های سلامت خودرو های آتش نشانی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان |
| 23 | برگزاری دوره های آموزشی ایمنی و لیفتراک و آشنایی با قوانین و مقررات در حوزه ایمنی، بهداشت،محیط زیست وانرژی(HSEE) برای واحدهای تولیدی و صدور گواهی نامه |
| 24 | صدور اخطاریه ایمنی به 30 مورد واحدهای ضایعات پلاستیک |
| 25 | صدوراخطاریه ایمنی به 50 واحد تولیدی که تبدیل به انبار شده اند. |
| 26 | صدور اخطاریه به 17 واحد تولیدی جهت احداث پیش تصفیه فاضلاب صنعتی |

حوزه حمایت از صنایع کوچک

| ردیف | عنوان |
| --- | --- |
|  | ارتقا و بهبود شرایط واحدهای تولیدی |
| 1 | انعقاد قرارداد 5 پروژه عارضه یابی فی ما بین کلینیک کسب و کار با واحدهای نیمه فعال با همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان و انجام 1 پروژه بهبود در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی |
| 2 | راه اندازی مجدد 8 واحد تولیدی در استان شامل 6واحد صنفی و صنعتی مستقر در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی و 2 واحد در خارج از سطح شهرک های صنعتی |
| 3 | انعقاد قرارداد با بانک توسعه تعاون جهت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش (خرید مواد اولیه) |
| 4 | برگزاری 1مورد کلینیک صنعت سیار در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی استان و بازدید مشاورین کلینیک کسب و کار از 6 واحد تولیدی |
| 5 | کمک به افزایش ظرفیت 15 واحد نیمه فعال زیر ظرفیت 50درصد از طریق برنامه های بازاریابی( شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی) و پرداخت تسهیلات مورد نیاز |
| 6 | پیگیری جهت شناسایی مشاورین توانمند کسب و کار به منظور ثبت نام در درگاه خدمات کسب و کار کشور و معرفی به واحدهای تولیدی و ثبت نام تعداد 2 مشاور در درگاه خدمات کسب و کار کشور |
| 7 | 3 مورد شناسایی و مستند سازی نیاز فناورانه و 2 مورد رفع نیاز فناورانه جهت واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان |
| 8 | انعقاد 2 فقره قرارداد sme ها با شرکت های مدیریت صادرات |
| 9 | میزان صادرات کنسرسیوم صادراتی خوشه بسته بندی خرمای سراوان به مبلغ 600/3 هزار یورو |
| 10 | میزان صادرات sme ها 449 هزار یورو |
|  | آموزش/ کارگاه /همایش/ پژوهش ها |
| 11 | برگزاری 20 دوره آموزشی ویژه 403 نفر از مدیران و نمایندگان واحدهای تولیدی استان |
| 12 | برگزاری 1 رویداد استارت آپ و حمایت از 3 ایده برتر استارت اپی |
| 13 | حمایت از 1 مورد پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در 3 ماهه اول |
|  | خوشه صنعتی |
| 14 | اجرای 8 برنامه عمل حمایتی از خوشه های در حال اجرا و خاتمه یافته |
| 15 | فعال سازی انجمن صنفی سردخانه داران و صنایع وابسته به خرمای استان سیستان و بلوچستان |
| 16 | حمایت یارانه ای جهت اخذ غرفه برای ذینفعان خوشه های کسب و کار (در حال اجرا و خاتمه یافته ) در هفتمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی (ایران اکسپوی 2025) |
|  | نمایشگاه |
| 17 | حمایت یارانه ای از حضور واحد های صنعتی کوچک شرکت کننده در نمایشگاه های داخلی و خارجی به تعداد 16 واحد تولیدی |
|  | تور صنعتی |
| 18 | برگزاری 4 تور صنعتی با حضور 89 نفر |

د) حوزه حقوقی

| ردیف | عنوان | تعداد (فقره) |
| --- | --- | --- |
| 1 | تعیین تکلیف قراردادهای راکد | 49 |
| 2 | فسخ قرار داد های راکد | 0 |
| 3 | فسخ قرارداد در کمیته پایش | 20 |
| 4 | طرح در محاکم | 0 |
| 5 | آزاد سازی اراضی (هکتار) | 5 |